○高知県森の工場活性化対策事業実施要領の運用について

森の工場活性化対策事業の実施については、「高知県森の工場活性化対策事業実施要領」（令和３年４月７日付け２高木増第533号林業振興・環境部長通知。以下「要領」という。）によるほか、この運用によるものとする。

１　事業主体について

（１）要領第２の（３）に規定する「事業計画の実行に必要な人員、生産施設等体制を確保できる事業体」とは、計画した事業のうち不得意とする分野等について、他の特定の事業体と役割分担することにより計画を実行できる体制を確保する場合も可とする（ジョイント方式）。その場合は、連名で申請するものとする。

（２）要領第２の（４）に規定する「現地実践研修（OJT）」の対象者は、新規就業者又は木材生産の経験の少ないものとする。

２　森の工場事業実施計画の承認について

（１）要領第４の(３)のアに規定する森の工場の規模は、できるだけ集団的な森林であることが望ましいが、飛び地分散型であっても、以下の条件を満たす場合は承認するものとする。なお、森の工場の趣旨に沿った合理的な判断が示せる場合はこの限りでない。

①一団地（一分散地）の面積のうち、計画期間内に生産事業を行う面積が20ヘクタール以上あること。

②団地（分散地）間の距離は、施業を行う拠点から一定の時間距離（概ね１時間）の範囲内に所在すること。

（２）要領第４の(３)のアの（イ）に規定する「生産性の向上」とは、効率的な生産システムの活用等により、1年目の計画の生産性を上回り、以後維持・向上するものであること。

（３）要領第４の(３)のアの（ウ）に規定する「安定的な雇用」とは、事業実施に必要な人員を確保できており、その人員は原則通年雇用で、森の工場を主体に就労するものとする。

（４）要領第４並びに第５に規定する承認については、令和４年４月１日以降に事業に着手する場合は、着手日までに計画承認申請を行うこととする。

（５）要領別紙第２号様式に添付する森林経営委託契約書等については、森の工場内で森林経営計画が策定されていれば、当該部分については森林経営計画（表紙及び別表1森林の現状及び伐採計画）及び認定書の写しで代用できるものとする。

３　森の工場事業実施計画の変更について

（１）要領第５の(１)に規定する計画の変更は、事業の中止、廃止、森の工場の新設及び分割、統合、計画期間の延長、承認面積並びに合意面積の増減に該当する場合のみとする。ただし、承認面積の増に伴う施業面積の増については、事業実施期間を５年とした森の工場事業実施計画（以下「実施計画」という。）の期間内に追加実施が必要なもののみとする。

（２）中止とは森の工場として活動をしていたものの、何らかの原因で計画期間内に森の工場内の活動を終了するもの。廃止とは、森の工場の計画を立てたものの活動を一切行わないまま計画を取り下げるものとする。

（３）森の工場の分割又は統合を行う場合は、分割又は統合の前後が分かるように整理表を作成し、変更実施計画書に添付するものとする。

（４）要領別紙第５号様式に添付する森林経営委託契約書等については、森の工場内で森林経営計画が策定されていれば、当該部分については森林経営計画（表紙及び別表1森林の現状及び伐採計画）及び認定書の写しで代用できるものとする。また、森の工場の追加の場合は追加分のみの提出でよいものとする。

（５）計画期間の延長とは、計画期間終了年度の翌年度以降も継続することを言う。但し、この場合、最大継続年数は５年間とする。

（６）要綱第３条の２の「やむを得ない理由」とは、台風や豪雨による路網の災害復旧及び新型コロナウイルスの影響によるものとする。

４　補助事業の実施期間について

（１）事業実施期間については、森の工場ごとに承認された事業計画の始期から原則５年間とする。

（２）既存の森の工場を分割した場合については、分割前の森の工場の承認年度を始期とする。

（３）既存の森の工場を統合した場合は、統合前の森の工場のうち事業実施期間の残りが最も短いものを事業実施期間とする。

（４）要綱第３条の３において、森の工場の計画期間終了後、再度同一箇所で森の工場の計画を作成し事業を実施する場合は、概ね5年の期間を設けることとする。

５　森の工場の形態と規模について

要領第５の（１）に規定される森の工場の分割を行う際には、要領第４の（３）のイの（ウ）にある効率的な生産システムの稼働に適した条件に合うよう、河川等の小流域や、尾根・谷等の地形、道路等の路網配置等に配慮して分割するものとする。

６　森の工場内における皆伐後の人工造林について

令和４年４月１日以降新規承認申請を行った森の工場事業実施計画については、要領第８号様式「５．森の工場別・年度別事業実施計画及び事業実績」に針葉樹の皆伐計画がある場合には、同様式内の（１）の①欄に人工造林事業が計画されていることとし、皆伐が完了した年度の翌年度から起算して２年以内に人工造林を完了すること。また、実績面積については、皆伐面積の80％を下回る場合は、その理由を知事へ報告しなければならない。

７　森の工場の提出図面について

（１）要領別紙第１号様式の２の（１）の②に規定される施業計画図とは、森の工場の区域、計画期間内に実施する施業の範囲、当該年度の施業箇所が示されているとともに、作業システム毎に区分分けするものとする。

（２）要領第８号様式５に規定される施業計画図とは、森の工場の森林の区域、当該年度の施業箇所及び前年度の施業実績が示されているとともに、作業システム毎に区分分けするものとする。