建設工事契約事務処理要領の様式

一覧表

| 番号 | 書 類 名 | 番号 | 書 類 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 施行伺 | 21 | 請求書（部分引渡） |
| ２ | 予定価格調書 | 22 | 検査調書（部分完成検査） |
| ３ | 現場代理人・技術者届 | 23 | 一時（部分）中止伺 |
| ４ | 「現場代理人・技術者届」の再提出について | 24 | 再着手伺 |
| ５ | 落札決定の取消について | 25 | 工事請負契約変更契約書（工期の変更のみ） |
| ６ | 現場代理人変更届 | 26 | 完成期限延長申請書 |
| ７ | 技術者変更届 | 27 | 工期の延長について（伺） |
| ８ | 他の工事との兼務状況 | 28 | 支出負担行為決議書（その２） 変更契約 |
| ９ | 技術者就業状況報告書 | 29 | 工事請負契約変更契約書 |
| 10 | 監督職員通知書 | 30 | 検査調書（完成検査） |
| 11 | 監督職員変更通知書 | 31 | 工事完成通知書 |
| 12 | 支出負担行為決議書（その２） 当初契約 | 32 | 完成検査合格通知書 |
| 13 | 着手届 | 33 | 完成検査不合格通知書 |
| 14 | 請負代金内訳書 | 34 | 繰越調書 |
| 15 | 建退共掛金収納書届出書 | 35 | 繰越施行伺 |
| 16 | 前払金請求書 | 36 | 支払確認票 |
| 17 | 出来高検査請求書 |  |  |
| 18 | 請求書（部分払い・精算払い） |  |  |
| 19 | 検査調書（出来高検査） |  |  |
| 20 | 部分完成通知書 |  |  |

様式１

| 回 議 書 |  |  | 分類記号 | 保存期間 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公報 | 不要 登載日 年 月 日 （増刷 部） | 施行注意 | 公文書記号番号 第 号 |
| 広報 |  |  | 公文書日付 年 月 日 |
| 開示 区分 | 開示 部分開示・非開示の理由 |  | 所 属 電話 起案者氏名 |
| 決 裁 | 合 議 | 起案日 令和 年 月 日 |
|  |  | 処理期限 令和 年 月 日 |
|  |  | 決裁日 年 月 日 |
|  |  | 発送日 年 月 日 |
|  |  | 浄書 | 校合 | 公印 |
|  |  | 発送種別 |
| 件 名 | ○○工事（ 第 号）の施行について（伺） |
| 別紙の工事について施行してよろしいか。 |

高　　　　　　知　　　　　　県

様式１（別添）

施行伺（別紙）

Ⅰ　工事番号

Ⅱ　工事名

Ⅲ　工事場所

記

１　契約の方法

一般競争入札・指名競争入札・随意契約（いずれかを記載のこと）

２　入札予定業者

別途「伺」により決定する。

３　入札の日時、場所及び通知

別途「伺」により決定する。

４　予定価格

別途調製する。

５　最低制限価格

有・無・無　調査基準価格による。（いずれかを記載のこと）

６　その他入札に必要な事項

建設工事電子競争入札心得・建設工事競争入札心得による。（いずれかを記載のこと）

７　支出科目

(款)　　　　　　(項)　　　　　　(目)　　　　　　(節)

細目　　　　　　細々目　　　　　細々々目

箇所　　　　　　　　　　　　　　箇所付年月日

負担金の有無

８　その他

監督職員については設計書記載のとおり

様式１の留意事項

１　施行伺は契約手続に必須であり、あらゆる契約は施行伺なしに締結することはできない。

２　「入札（見積）予定業者」は、一般競争入札にあっては公告文の伺で示す入札参加資格要件を指し、指名競争入札では指名競争入札参加の指名伺を指す。随意契約では、随意契約の見積業者選定伺である。

３　「入札（見積）の日時、場所及び通知」は、一般競争入札にあっては公告文で明示し、指名競争入札にあっては指名通知書で明示する。随意契約では、見積合わせ実施通知である。

４　２及び３については、「建設工事一般競争入札事務取扱要領」、「建設工事指名競争入札事務取扱要領」、「建設工事随意契約の事務取扱要領」を参照のこと。

５　予定価格及び最低制限価格（調査基準価格）については、予定価格調書に明示する。

６　契約の方法の変更（一般競争入札で落札者が得られず、随意契約に変更するような場合）では、施行伺からやり直す。

２～５に関する変更は各々の関係伺をやり直せばよく、施行伺自体は当初のもので差し支えない。

契約方法の変更による施行伺やり直しで、様式中の２～５のうち変更のないものについては、当初のもので差し支えない。

７　様式１中の契約方法の根拠法令は次のとおり。

一般競争入札：地方自治法施行令第167条の５の２

指名競争入札：地方自治法施行令第167条第１号

随意契約：地方自治法施行令第167条の２第１項第　号（「第　号」は次を参照。）

随意契約では、地方自治法施行令第167条の２第１項第 号の「第 号」には、該当事由に応じて次のとおり記入する。 第１号＝予定価格250万円以下の工事の場合 第２号＝契約の相手方となるべき者が１者しかない又は競争入札に適さないものである場合 第５号＝緊急応急工事（委託業務）の発注の場合 第６号＝競争入札に付することが不利な場合 第８号＝更改入札を行い、なお落札者が得られない場合 第９号＝落札者が契約を締結せず、ほかに落札者となるべき者がない場合

様式２

| 予定価格調書 |
| --- |
| 下記のとおり定める。 令和 年 月 日 |
| 決裁権者 （職 名） |  | 作 成 者 （職 名） |  |
| 工事番号 | 第 号 |
| 工事名 |  |
| 設計金額 | 円 | 入 札 書 比 較 価 格 |
| 請負対象金額 | 円 | 円 |
| 予定価格 | 円 | 円 |
| 最低制限価格 | 円 | 円 |

備考　作成者自らが決裁権者となるときは、決裁権者欄、作成者欄双方に押印すること。

注１　「入札書比較価格」欄の各金額は消費税抜きの額、それ以外の額は税込みの額である。

２　低入札価格調査制度適用入札の場合には、「最低制限価格」を「調査基準価格」とする。

様式３

現場代理人・技術者届

令和　　年　　月　　日

高知県知事　　様

受注者　住所

氏名　　　　　　   　　  　印

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事番号 |  |
| 工事場所 |  |
| 契約予定金額 | ￥ | 下請施工予定金額 | ￥ |
| 現場代理人 |  |  | 生年月日 | T・S・H 年 月 日 |
|  | 他の工事（国、県、市町村等全て）の現場代理人又は技術者との兼務はありません。健康保険証、雇用保険、賃金台帳等の常勤写しは別紙のとおりです。 |
| 主任技術者 |  |  | 生年月日 | T・S・H 年 月 日 |
|  | 資格等 |  |
|  | いずれかに○ |  | 他の工事（国、県、市町村等全て）の現場代理人又は技術者との兼務はありません。なお、兼務の必要が生じた場合は、別途協議します。 |
|  |  |  | 他の工事（国、県、市町村等全て）との兼務状況は別紙のとおりです。 |
|  | 健康保険証、雇用保険、賃金台帳等の常勤写しは別紙のとおりです。 |
| 監理技術者 |  |  | 生年月日 | T・S・H 年 月 日 |
|  | いずれかに○ |  | 他の工事（国、県、市町村等全て）の現場代理人又は技術者との兼務はありません。なお、兼務の必要が生じた場合は、別途協議します。 |
|  |  |  | 他の工事（国、県、市町村等全て）との兼務状況は別紙のとおりです。 |
|  | 健康保険証、雇用保険、賃金台帳等の常勤写しは別紙のとおりです。 |

様式４

第　　　　号

令和　　年　　月　　日

（受注者）

様

高　知　県　知　事

「現場代理人・技術者届」の再提出について（通知）

下記の工事について令和　　年　　月　　日付けで提出された「現場代理人・技術者届」の現場代理人（監理又は主任技術者）については、その資格が契約の要件を満たしているとは認められませんので、令和　　年　　月　　日までに再度「現場代理人・技術者届」を提出してください。

なお、期限日までに再提出のない場合には落札決定は取り消され、当該工事についての工事請負契約は締結できないことになりますので、申し添えます。

記

１　工事名及び工事番号

２　入札年月日

３　契約予定金額

様式５

第　　　号

令和　　年　　月　　日

（受注者）

様

高　知　県　知　事

落札決定の取消について（通知）

令和　　年　　月　　日付け　　　第　　号により通知した「現場代理人・技術者届」の再提出について期限日までに提出がなかったことから、下記の工事についての落札決定は取り消し、あなたとの工事請負契約は締結しないことに決定しましたので、通知します。

記

１　工事名及び工事番号

２　入札年月日

様式６

現場代理人変更届

令和　　年　　月　　日

高知県知事　様

受注者	住所

氏名                        印

下記の工事について、現場代理人を変更します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事番号 | 第 号 |
| 工事場所 |  |
| 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |
| 請負代金額 | ￥ |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 変更前 | 氏 名 |  |
| 変更後 |  |  | 生年月日 | Ｔ･Ｓ･Ｈ 年 月 日 |
|  | 他の工事（国、県、市町村等全て）の現場代理人又は技術者との兼務はありません。健康保険証、雇用保険、賃金台帳等の常勤資料写しは別紙のとおりです。 |
| 変更理由 |  |

様式７の１

技　術　者　変　更　届

（主任技術者→主任技術者）

令和　　年　　月　　日

高知県知事　様

受注者	住所

氏名                        印

下記の工事について、主任技術者を変更します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事番号 | 第 号 |
| 工事場所 |  |
| 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 請負代金額 | ￥ | 下請施工予定金額 | ￥ |
| 変更前 | 氏 名 |  |
| 変更後 |  |  | 生年月日 | Ｔ･Ｓ･Ｈ 年 月 日 |
|  | 資格等 |  |
|  | いずれかに○ |  | 他の工事（国、県、市町村等全て）の現場代理人又は技術者との兼務はありません。なお、兼務の必要が生じた場合は、別途協議いたします。 |
|  |  |  | 他の工事（国、県、市町村等全て）との兼務状況は別紙のとおりです。 |
|  | 健康保険証、雇用保険、賃金台帳等の常勤資料写しは別紙のとおりです。 |
| 変更理由 |  |

様式７の２

技　術　者　変　更　届

（主任技術者→監理技術者）

令和　　年　　月　　日

高知県知事　様

受注者	住所

氏名                        印

下記の工事について、主任技術者を監理技術者に変更します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事番号 | 第 号 |
| 工事場所 |  |
| 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 請負代金額 | ￥ | 下請施工予定金額 | ￥ |
| 変更前 | 氏名 |  |
| 変更後 |  |  | 生年月日 | Ｔ･Ｓ･Ｈ 年 月 日 |
|  | いずれかに○ |  | 他の工事（国、県、市町村等全て）の現場代理人又は技術者との兼務はありません。なお、兼務の必要が生じた場合は、別途協議いたします。 |
|  |  |  | 他の工事（国、県、市町村等全て）との兼務状況は別紙のとおりです。 |
|  | 健康保険証、雇用保険、賃金台帳等の常勤資料写しは別紙のとおりです。 |
| 変更理由 |  |

様式７の３

技　術　者　変　更　届

（監理技術者→監理技術者）

令和　　年　　月　　日

高知県知事　様

受注者	住所

氏名                        印

下記の工事について、監理技術者を変更します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事番号 | 第 号 |
| 工事場所 |  |
| 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 請負代金額 | ￥ | 下請施工予定金額 | ￥ |
| 変更前 | 氏 名 |  |
| 変更後 |  |  | 生年月日 | Ｔ･Ｓ･Ｈ 年 月 日 |
|  | いずれかに○ |  | 他の工事（国、県、市町村等全て）の現場代理人又は技術者との兼務はありません。なお、兼務の必要が生じた場合は、別途協議いたします。 |
|  |  |  | 他の工事（国、県、市町村等全て）との兼務状況は別紙のとおりです。 |
|  | 健康保険証、雇用保険、賃金台帳等の常勤資料写しは別紙のとおりです。 |
| 変更理由 |  |

様式７の４

技　術　者　変　更　届

（監理技術者→主任技術者）

令和　　年　　月　　日

高知県知事　様

受注者	住所

氏名                        印

下記の工事について、監理技術者を主任技術者に変更します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事番号 | 第 号 |
| 工事場所 |  |
| 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 請負代金額 | ￥ | 下請施工予定金額 | ￥ |
| 変更前 | 氏 名 |  |
| 変更後 |  |  | 生年月日 | Ｔ･Ｓ･Ｈ 年 月 日 |
|  | 資格等 |  |
|  | いずれかに○ |  | 他の工事（国、県、市町村等全て）の現場代理人又は技術者との兼務はありません。なお、兼務の必要が生じた場合は、別途協議いたします。 |
|  |  |  | 他の工事（国、県、市町村等全て）との兼務状況は別紙のとおりです。 |
|  | 健康保険証、雇用保険、賃金台帳等の常勤資料写しは別紙のとおりです。 |
| 変更理由 |  |

様式８

| □主任技術者 □監理技術者 |  |  | 生年月日 | T・S・H 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 他の工事との兼務状況 １ |
| 工事名 |  |
| 工事番号 | 第 号 |
| 工事場所 |  |
| 工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |
| 契約金額 | ￥ |
| 担当 | □現場代理人 □主任技術者 □監理技術者 |
| 発注者（契約締結を行った機関名） |  |
| ２ |
| 工事名 |  |
| 工事番号 | 第 号 |
| 工事場所 |  |
| 工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |
| 契約金額 | ￥ |
| 担当 | □現場代理人 □主任技術者 □監理技術者 |
| 発注者（契約締結を行った機関名） |  |
| ３ |
| 工事名 |  |
| 工事番号 | 第 号 |
| 工事場所 |  |
| 工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |
| 契約金額 | ￥ |
| 担当 | □現場代理人 □主任技術者 □監理技術者 |
| 発注者（契約締結を行った機関名） |  |

様式９

技術者就業状況報告書

令和　　年　　月　　日

高知県知事　　　様

（受注者）	住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　印

| 技術者氏名 | 営業所専任 | 現在従事工事名 | 工事場所 | 工期 | 発注機関名 | 請負金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※技術者とは、現在雇用しているすべての技術者（建設工事において主任技術者又は監理技術者になり得る技術者）をいう。

※営業所専任については、現在雇用しているすべての技術者のうち、建設業許可の要件である主たる営業所及び建設業許可を有するその他の営業所に専任で置かれている技術者に該当する場合は○印を記入する。

※発注機関には、公共性のある施設又は工作物に関する建設工事の発注者として建設業法施行令第27条の13に規定する国、地方公共団体、法人税法別表第１に掲げる公共法人その他の法人並びに民間及び下請を含む。

様式10

令和　　年　　月　　日

（受注者）

様

高　知　県　知　事

監　督　職　員　通　知　書

下記のとおり監督職員を定めましたので通知します。

記

| 工 事 名 |  |
| --- | --- |
| 工事番号 |  |
| 工事場所 |  |
| 工 期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 |
| 請負代金額 | ￥ |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |

| 監督職員（総括監督員） |  |
| --- | --- |
| 監督職員（専任監督員） |  |
| 監督職員（主任監督員） |  |
| 工事監督職員 | 監督職員（工事監督員） |  |
|  | 監督職員（工事副監督員） |  |

様式11

令和　　年　　月　　日

（受注者）

様

高　知　県　知　事

監　督　職　員　変　更　通　知　書

下記のとおり監督職員を変更したので、通知します。

記

| 工 事 名 |  |
| --- | --- |
| 工事番号 |  |
| 工事場所 |  |
| 工 期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 |
| 請負代金額 | ￥ |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |

| 変 更 前 | 変 更 後 |
| --- | --- |
| 監督職員（総括監督員） |  |  |
| 監督職員（専任監督員） |  |  |
| 監督職員（主任監督員） |  |  |
| 工事監督職員 | 監督職員（工事監督員） |  |  |
|  | 監督職員（工事副監督員） |  |  |

様式12

| 起 案 令和 年 月 日 | 文書記号番号 | 浄書 | 校合 | 公印 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 処 理 期 限 | 文書日付 令和 年 月 日 |  |  |  |
|  | 分類記号 | 発送 □書留 □速達 □その他（ ） |
| 決 裁 | 保存期限 |  |
| 発 送 |  |  |
| 施行注意 |
| 工事請負契約の締結について（伺） |
| 下記のとおり契約を締結してよろしいか。 |
| また、決裁後は次案施行してよろしいか。 |
| 記 |
| １ 支出負担行為の内容 |
| 工事名 |  |
| 工事番号 |  |
| 契約金額 | 円 |
| 工期 | 令和 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで （ 日） |
| その他契約内容 | 建設工事請負契約書（標準書式）のとおり。 |
| ２ 契約保証金 |
| ３ 入札記録等 |
| 別紙のとおり。 |
| ４ その他 |
| (１) 落札者の入札書記載金額 円 |
| (２) 消費税及び地方消費税の額 円 |
| (３) 契約金額 円 |
| 中間前金払・部分払 …いずれか選択した方を明記すること。 |

様式12（別添）

第　　　号

令和　　年　　月　　日

（事業執行機関の長）

様

（契約締結機関の長）

契約関係書類について（送付）

下記の工事については、施行決定し、契約を締結しましたので、下記の契約関係書類を送付します。

なお、工事の施工にあたっては、十分な指導監督をお願いします。

記

１　工事番号及び工事名

(１)　工事番号

(２)　工事名

２　契約関係書類

(１)　契約書表紙（写）　　（中間前金払・部分払　…いずれか選択した方を明記すること）

(２)　設計書（金入）

(３)　現場代理人・技術者届（写）

(４)　監督職員通知書（写）

(５)　技術者就業状況報告書（建設工事のみ）

(６)　他の工事との兼務状況（建設工事のみ）

様式13

令和　　年　　月　　日

高知県知事　　　　　　　　　　様

（受注者）住　　　所

氏　　　名　　　　　　　　　　　印

着　　　手　　　届

下記の工事について、令和　　　年　　　月　　　日に着手しました。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事番号 | 第 号 |
| 工事場所 |  |
| 工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |
| 請負代金額 | ￥ |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |

様式14

令和　　　年　　　月　　　日

高知県知事　　　　　　　　　　様

（受注者）住　　　所

氏　　　名　　　　　　　　　　　　　　印

請　負　代　金　内　訳　書

| 工事番号 |  |
| --- | --- |
| 工事名 |  |

| 工 種 等 | 金 額（円） |
| --- | --- |
| 契約金額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

様式15

建退共掛金収納書届出書

（初回・増額変更時・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　））※該当区分に○を

※ 掛金収納書を貼り付けてください。 ※ 共済証紙購入額は、当該工事における建退共制度の対象労働者の就労日数を把握した うえでの必要枚数分となります。 なお、この把握が困難な場合は、「共済証紙購入の考え方」を参考としてください。

この届出書は、契約を行う機関に提出してください。

なお、契約締結後30日以内（工期が30日未満の場合は工期内）までに提出できない場合は５に、掛金収納書がない、あるいは目安額よりも少ない場合は６に、その理由を記入のうえ提出してください。

また、契約額の増額変更をした場合も提出してください。

１　工　事　番　号

２　工　事　名

３　契　約　金　額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

４　工　期　　　　　　　　令和　　年　　　月　　　日　　～　令和　　　年　　月　　日

５　掛金収納書を期限までに提出できない場合の理由及び購入予定時期

（理由）

（購入予定時期）　　　令和　　年　　　月　　　日

６　掛金収納書がない（追加購入しない）、又は目安額より少ない場合の理由

令和　　年　　月　　日

（受注者）

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

様式16

前　払　金　請　求　書

￥

但し

工事

（　　　　　　　　　第　　　　号）の請負代金￥　　　　　　　　　　　　に対する前払金

口　座　振　込　先

株式会社　　　　　　　　　　　　　　銀行　　　　　　　店

別口普通預金口座

口 　座　 番　号

上記のとおり請求します。

令和　　　年　　　月　　　日

高知県知事　　　　　　　　　　様

受注者

住　所　〒

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

様式17

令和　　　年　　　月　　　日

高知県知事　　　　　　　　　　　様

（受注者）住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　印

出来高検査請求書

下記の工事に対し、部分払いを受けたいので、検査を請求します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事番号 | 第 号 |
| 工事場所 |  |
| 工 期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 |
| 請負代金額 | ￥ |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |

上記工事の出来高検査を命じる。 令和 年 月 日 （検査職員職氏名） （検査命令者職氏名） 印

様式18

請　　　求　　　書

￥

| 工事（ 第 号） |
| --- |
| （ 回部分払額） 精 算 額 下記内訳のとおり |
| Ａ 請負代金額 | ￥ | Ｃ 部分払額の算出基礎 出来高金額 9 円×( － ) = 円 10 10 同上の前払金償却換算比率 前払金額 ＝ ＝ 請負代金の額 10 （摘要） 部分払の場合の（ ）内の計算における小数点第２位以下の数字及び支払金額における千円未満の額は切り捨てるものとする。 |
| Ｂ（出来高歩合） 出来高金額 | （ ％） ￥ |  |
| Ｃ 部分払額 | ￥ |  |
| 控 除 額 | 部分払支払済額 | ￥ |  |
|  |  | ￥ |  |
|  | Ｄ 小 計 | ￥ |  |
| Ｅ（Ｃ－Ｄ） 今回部分払額 | ￥ |  |
| Ｆ 前払償却額 | ￥ |  |
| Ｇ（Ａ－Ｄ－Ｆ） 精 算 払 額 | ￥ |  |

上記のとおり請求します。

令和　　　年　　　月　　　日

高知県知事　　　　　　　　　　　様

住　所　〒

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

| 希 望 す る 銀 行 振 込 先 |
| --- |
| 銀行 店 | 預金 種目 | １ 普通預金 ２ 当座預金 | 口座 番号 |  |

様式19

検　査　調　書

令和　　年　　月　　日

（検査命令者職氏名）

様

（検査職員職氏名）

印

下記のとおり、検査結果を報告します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事番号 | 第 号 |
| 工事場所 |  |
| 工期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 |
| 請負代金額 | ￥ |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 完成年月日 | 令和 年 月 日 |
| 受注者 |  |
| 受注者立会人 |  |
| 立会監督職員 |  |
| 検査年月日 | 令和 年 月 日 |
| 検査種別 | 出来高検査 |
| 出来高金額 | ￥ |
| 出来高歩合 | ％（小数点第２位以下切り捨て） |
| 検査の方法 | 設計図書・技術管理資料・現地検測 |
| 合否の判定 |  |
| 所見 |  |

合格・不合格 と決定し、受注者に対して別紙の通知を行う。 令和 年 月 日 （検査命令者職氏名） 印

検査命令対照済　　印

様式19（別添）

| 検 査 明 細 書 |
| --- |
| 工事名及び工事番号 工事（ 第 号） |
| 区 分 | 契 約 量 | 単 位 | 出 来 高 量 | 設計単価 | 出 来 高 金 額 | 出 来 高 歩 合 | 備 考 |
|  |  |  |  | 円 | 円 | ％ |  |

様式19（別添２）

第　　　号

令和　　年　　月　　日

（受注者）

様

高　知　県　知　事

出来高検査結果通知書

出来高検査結果は下記のとおりです。

なお、当該検査で確認した出来高は、建設工事請負契約書第　　条の請求対象とします。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事番号 | 第 号 |
| 工事場所 |  |
| 工 期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 |
| 請負代金額 | ￥ |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 出来高金額 | ￥ |
| 出来高歩合 | ％（小数第２位以下切り捨て） |

様式20

令和　　年　　月　　日

高知県知事　　　　　　　　　　　様

（受注者）住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

部分完成通知書

下記の工事の指定部分が完成したので通知します。

なお、部分完成検査合格決定と同時に完成物を引き渡します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事番号 | 第 号 |
| 工事場所 |  |
| 工 期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 |
| 請負代金額 | ￥ |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 部分完成年月日 | 令和 年 月 日 |

上記工事の部分完成検査を命じる。 令和 年 月 日 （検査職員職氏名） （検査命令者職氏名） 印

注　検査命令は、別途一括して処理できる。

様式21

請　　　求　　　書

￥

| 工事（ 第 号） |
| --- |
| 部分引渡しに対する支払い 下記内訳のとおり |
| Ａ 請負代金額 | ￥ | Ｃ 部分払額の算出基礎 部分引渡しに 対する出来高 金額 10 円×( － ) = 円 10 10 同上の前払金償却換算比率 前払金額 ＝ ＝ 請負代金の額 10 （摘要） 部分払の場合の（ ）内の計算における小数点第２位以下の数字及び支払金額における千円未満の額は切り捨てるものとする。 |
| Ｂ（出来高歩合） 出来高金額 | （ ％） ￥ |  |
| Ｃ 部分払額 | ￥ |  |
| 控 除 額 | 部分払支払済額 | ￥ |  |
|  |  | ￥ |  |
|  | Ｄ 小 計 | ￥ |  |
| Ｅ（Ｃ－Ｄ） 今回部分払額 | ￥ |  |
| Ｆ 前払償却額 | ￥ |  |
| Ｇ 部分引渡しに対する支払額 | ￥ |  |

上記のとおり請求します。

令和　　　年　　　月　　　日

高知県知事　　　　　　　　　　　様

住　所　〒

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

| 希 望 す る 銀 行 振 込 先 |
| --- |
| 銀行 店 | 預金 種目 | １ 普通預金 ２ 当座預金 | 口座 番号 |  |

様式22

検　査　調　書

令和　　　年　　　月　　　日

（検査命令者職氏名）

様

（検査職員職氏名）

印

下記のとおり、検査結果を報告します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事番号 | 第 号 |
| 工事場所 |  |
| 工期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 |
| 請負代金額 | ￥ |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 完成年月日 | 令和 年 月 日 |
| 受注者 |  |
| 受注者立会人 |  |
| 立会監督職員 |  |
| 検査年月日 | 令和 年 月 日 |
| 検査種別 | 部分完成検査 |
| 出来高金額 | ￥ |
| 出来高歩合 | ％（小数点第２位以下切り捨て） |
| 検査の方法 | 設計図書・技術管理資料・現地検測 |
| 合否の判定 |  |
| 所見 |  |

合格・不合格 と決定し、受注者に対して別紙の通知を行う。 令和 年 月 日 （検査命令者職氏名） 印

検査命令対照済　　印

様式22（別添１）

第　　　号

令和　　年　　月　　日

（受注者）

様

高　知　県　知　事

部分完成検査合格通知書

下記の工事は、検査の結果、合格と認められるので通知します。

なお、請求書は契約担当部署に直接請求してください。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事番号 | 第 号 |
| 工事場所 |  |
| 工 期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 |
| 請負代金額 | ￥ |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 検査年月日 | 令和 年 月 日 |
| 出来高金額 | ￥ |
| 出来高歩合 | ％ |
| 部分引渡年月日 | 令和 年 月 日 |

様式22（別添２）

第　　　　号

令和　　年　　月　　日

（事業執行機関の長）

様

（検査命令権者）

部分完成検査合格通知書

下記の工事は、検査の結果、合格と認められるので通知します。

なお、受注者には別途通知しました。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事番号 | 第 号 |
| 工事場所 |  |
| 工 期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 |
| 請負代金額 | ￥ |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 検査年月日 | 令和 年 月 日 |
| 出来高金額 | ￥ |
| 出来高歩合 | ％ |
| 部分引渡年月日 | 令和 年 月 日 |

様式22（別添３）

第　　　　号

令和　　年　　月　　日

（受注者）

様

高　知　県　知　事

部分完成検査不合格通知書

下記工事は、検査の結果、不合格と認められるので通知します。

なお、不合格の修補等については、別途監督職員から通知します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事番号 | 第 号 |
| 工事場所 |  |
| 工 期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 |
| 請負代金額 | ￥ |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 検査年月日 | 令和 年 月 日 |

様式22（別添４）

第　　　号

令和　　年　　月　　日

（事業執行機関の長）

様

（検査命令権者）

部分完成検査不合格通知について

別添通知（写し）のとおり、不合格の通知をしましたので、契約書等に基づき不適合な箇所の出来高及び修補等の調査、手直し工事の監督指導を行ってください。

様式23

| 回 議 書 |  |  | 分類記号 | 保存期間 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公報 | 不要 登載日 年 月 日 （増刷 部） | 施行注意 | 公文書記号番号 第 号 |
| 広報 |  |  | 公文書日付 年 月 日 |
| 開示 区分 | 開示 部分開示・非開示の理由 |  | 所 属 電話 起案者氏名 |
| 決 裁 | 合 議 | 起案日 令和 年 月 日 |
|  |  | 処理期限 令和 年 月 日 |
|  |  | 決裁日 年 月 日 |
|  |  | 発送日 年 月 日 |
|  |  | 浄書 | 校合 | 公印 |
|  |  | 発送種別 |
| 件 名 | ○○工事（ 第 号）の一時（部分）中止について（伺） |
| このことについて、別添案を施行してよろしいか。 |

高　　　　　　知　　　　　　県

様式23（別添１）

以下の工事は、下記の理由によりやむを得ないと認められるので、下記のとおり工事を一時（部分）中止してよろしいか。

また、決裁後は次案を施行してよろしいか。

記

| 工 事 番 号 |  |
| --- | --- |
| 工 事 名 |  |
| 受 注 者 |  |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |
| 中 止 期 間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日（※中止原因が解消されるまで） |
| 中止理由 |

様式23（別添２）

第　 　　　号

令和　　年　　月　　日

（受注者）

様

高　知　県　知　事

工事の一時（部分）中止について（通知）

令和　　年　　月　　日付けであなたと請負契約を締結しました

工事（　　　　　　　第　　　号）は、契約書第20条の規定により、下記のとおり工事を一時（部分）中止します。

記

１　中止期間　令和　　年　　月　　日　から　令和　年　月　日まで

※中止原因が解消されるまで

２　中止理由

注１　「工事一時（部分）中止」は、一時中止又は部分中止のいずれかとして通知する。

２　建設工事請負契約書上の根拠は、金銭的保証タイプは第20条、契約保証金免除タイプは第20条である。

様式23（別添３）

第　　　号

令和　　年　　月　　日

（契約締結機関の長）

様

（事業執行機関の長）

工事の一時（部分）中止について（報告）

このことについて、別添写しのとおり報告します。

様式24

| 回 議 書 |  |  | 分類記号 | 保存期間 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公報 | 不要 登載日 年 月 日 （増刷 部） | 施行注意 | 公文書記号番号 第 号 |
| 広報 |  |  | 公文書日付 年 月 日 |
| 開示 区分 | 開示 部分開示・非開示の理由 |  | 所 属 電話 起案者氏名 |
| 決 裁 | 合 議 | 起案日 令和 年 月 日 |
|  |  | 処理期限 令和 年 月 日 |
|  |  | 決裁日 年 月 日 |
|  |  | 発送日 年 月 日 |
|  |  | 浄書 | 校合 | 公印 |
|  |  | 発送種別 |
| 件 名 | ○○工事（ 第 号）の再着手について（伺） |
| このことについて、別添案を施行してよろしいか。 |

高　　　　　　知　　　　　　県

様式24（別添１）

別紙

以下の工事については一時中止中ですが、中止原因が解消されたので、下記のとおり再着手することとしてよろしいか。

また、決裁後は次案を施行してよろしいか。

| 工事番号 |  |
| --- | --- |
| 工 事 名 |  |
| 受 注 者 |  |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 中止期間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |
| 再着手年月日 | 令和 年 月 日 |
| 工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 （ 日間延長） |

【注意】

議会の議決を経て契約した工事において工期の延長を伴う場合には、この様式は本庁の契約担当課において作成し、部長の決裁を受けること。

様式24（別添１の２）

別紙

以下の工事については一時中止中ですが、中止原因が解消されたので、下記のとおり本庁契約担当課あて再着手に伴う契約変更の依頼をしてよろしいか。

| 工事番号 |  |
| --- | --- |
| 工 事 名 |  |
| 受 注 者 |  |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 中止期間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |
| 再着手年月日 | 令和 年 月 日 |
| 工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 （ 日間延長） |

【注意】

議会の議決を経て契約した工事において工期の延長を伴う場合に、出先機関において様式24及び様式24（別添３の２）と合わせて使用する。

様式24（別添２）

第　　　号

令和　　年　　月　　日

（受注者）

様

高　知　県　知　事

工事の再着手について（通知）

令和　　年　　月　　日付けであなたと請負契約を締結しました

工事（　　　　　　　第　　　号）は、令和　　年　　月　　日から一時（部分）中止中ですが、中止原因が解消されましたので、下記のとおり再着手してください。

なお、再着手にあたっては、別紙変更契約書を提出してください。

記

１　再着手年月日　　　令和　　年　　月　　日

２　工期　　　令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日　まで

（　　　　日間延長）

３　変更契約書提出先

注１　「一時（部分）中止」は、一時中止又は部分中止のいずれかとして通知する。

２　工期の始期は、再着手日ではなく工事請負契約書記載の工期始期であること。

３　変更契約書（案）を２部添付すること。

様式24（別添３）

第　　　号

令和　　年　　月　　日

（契約締結機関の長）

様

（事業執行機関の長）

工事の再着手について（報告）

このことについて、別紙写しのとおり報告します。

注１　受注者宛通知及び変更契約書の写しを添付すること。

２　議会の議決を経て契約した工事においては使用しない。

様式24（別添３の２）

（出先機関→本庁契約担当）

第　　　号

令和　　年　　月　　日

（契約締結機関の長）

様

（事業執行機関の長）

工事の再着手について（依頼）

このことについて、以下の工事については、一時中止中ですが、中止原因が解消され、再着手にあたり工期の延長を要します。

ついては、工期の延長について、必要な手続きをお願いします。

記

| 工事番号 |  |
| --- | --- |
| 工 事 名 |  |
| 受 注 者 |  |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 中止期間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |
| 再着手年月日 | 令和 年 月 日 |
| 工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 （ 日間延長） |

注１　この様式は、議会の議決を経て契約した工事で、工事の再着手に伴い工期の延長を要する場合に使用する。

様式24（別添４）

第　　　号

令和　　年　　月　　日

（受注者）

様

高　知　県　知　事

工事の再着手について（通知）

令和　　年　　月　　日付けであなたと請負契約を締結しました

工事（　　　　　　　第　　　号）は、令和　　年　　月　　日から一時（部分）中止中ですが、中止原因が解消されましたので、下記のとおり再着手してください。

なお、再着手に係る承諾書を提出してください。

記

１　再着手年月日　　　令和　　年　　月　　日

２　工期　　　令和　　年　　月　　日　から　令和　　年　　月　　日　まで

３　承諾書提出先

注１　「一時（部分）中止」は、一時中止又は部分中止のいずれかとして通知する。

２　工期の始期は、再着手日ではなく工事請負契約書記載の工期始期であること。

３　工事を一時中止又は部分中止した後に再着手する場合であって、工期及び金額の変更がないときに使用するものとし、様式25（承諾書）の提出を求めること。

様式25

工事請負契約変更契約書（第　回）

令和　年　月　日付けで発注者高知県と受注者（受注者名）との間で締結し、令和　年　月　日付け及び令和　年　月　日付けで変更契約を締結した○○○○請負契約書（以下「原契約書」という。）の一部を次のように変更する契約を締結する。

（契約期間の変更）

第１条　原契約書の契約期間「至令和　年　月　日まで」を「至令和　年　月　日まで」 に改める。

（契約の費用）

第２条　この契約に要する費用は、受注者の負担とする。

上記契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自その１通を保有するものとする。

令和　　年　　月　　日

発　注　者　高知県

契約担当者　職氏名

受　注　者　住　所

氏　名

注１　下線部分は変更回数が複数になった場合に追記する。

２　200円の収入印紙を貼り付けること。

３　この変更契約書は工期の延長のみを規定しており、金銭の変更を伴う場合は様式29によること。

様式25（承諾書）

令和　　年　　月　　日

高知県知事　　　　　　　　　　　様

（受注者）住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

工事の再着手について

令和　　年　　月　　日付け第　　　号により工事の再着手について通知がありました　　　　工事（ 　　　　　　第　 　号）について、再着手を承諾します。

注１　工事を一時中止又は部分中止した後に再着手する場合であって、工期及び金額の変更がないときに使用する。

２　工事を請け負うという内容の承諾であり、200円の収入印紙の貼り付けが必要であること。

様式26

令和　　年　　月　　日

高知県知事　　様

受注者	住　　　所

氏　　　名　　　　　　　　　　　　　　印

完成期限延長申請書

下記により、工事の完成期限の延長を申し出ます。

記

１　工事名及び工事番号

２　工事場所

３　請負金額

４　契約年月日

５　工期

６　延長日数

７　完成予定年月日

８　理由

様式27

| 回 議 書 |  |  | 分類記号 | 保存期間 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公報 | 不要 登載日 年 月 日 （増刷 部） | 施行注意 | 公文書記号番号 第 号 |
| 広報 |  |  | 公文書日付 年 月 日 |
| 開示 区分 | 開示 部分開示・非開示の理由 |  | 所 属 電話 起案者氏名 |
| 決 裁 | 合 議 | 起案日 令和 年 月 日 |
|  |  | 処理期限 令和 年 月 日 |
|  |  | 決裁日 年 月 日 |
|  |  | 発送日 年 月 日 |
|  |  | 浄書 | 校合 | 公印 |
|  |  | 発送種別 |
| 件 名 | 工期の延長について（伺） |
| 下記の工事の施工について、受注者から別添のとおり完成期限延長の申し出がありました。 |
| その内容について検討した結果、工期の延長はやむを得ないものと認められますので、これを |
| 承認することとし、別添案を施行してよろしいか。 |

高　　　　　　知　　　　　　県

【注意】議会の議決を経て契約した工事においては、本庁契約担当課において作成し、部長の決裁を受けること。また、専決処分報告について併せて伺う場合は、適宜伺文書を変更すること。

様式27（別添１）

第　　　号

令和　　年　　月　　日

（受注者）

様

高　知　県　知　事

工期の延長について（通知）

令和　　年　　月　　日付けで提出のあった工期の延長は、下記のとおり承認しましたので、別紙変更契約書を至急提出してください。なお、前払金の支払いを受けている場合は、保証事業会社へ契約期間変更の連絡をとってください。

記

１　工事名

２　工事番号

３　工期延長日数　　　　　　　　　　　　日

４　工期延長後完成期限　　令和　　年　　月　　日

注　変更契約書（案）を２部添付すること。

様式27（別添２）

第　　　号

令和　　年　　月　　日

（契約締結機関の長）

様

（事業執行機関の長）

工期の延長の承認について（報告）

このことについて、別紙写しのとおり報告します。

注１　受注者宛通知及び変更契約書の写しを添付すること。

２　議会の議決を経て契約した工事においては使用しない。

様式27の２

（出先機関→本庁契約担当）

第　　　号

令和　　年　　月　　日

（契約締結機関の長）

様

（事業執行機関の長）

工期の延長について（依頼）

このことについて、下記のとおり工期の延長を要しますので、手続を依頼します。

記

| 工事番号 |  |
| --- | --- |
| 工 事 名 |  |
| 受 注 者 |  |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 中止期間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |
| 再着手年月日 | 令和 年 月 日 |
| 工期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 （ 日間延長） |

（注）

この様式は、議会の議決を経て契約した工事で、工期の延長を要する場合に使用する。

様式28

| 起 案 令和 年 月 日 | 文書記号番号 | 浄書 | 校合 | 公印 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 処 理 期 限 | 文書日付 令和 年 月 日 |  |  |  |
|  | 分類記号 | 発送 □書留 □速達 □その他（ ） |
| 決 裁 | 保存期限 |  |
| 発 送 |  |  |
| 施行注意 |
| 工事請負契約の変更（第 回）について（伺） |
| 別冊設計書のとおり変更施工の必要が生じたので、下記のとおり変更してよろしいか。 |
| 決裁後は次案施行してよろしいか。 |
| 記 |
| 工 事 番 号 |  |
| 工 事 名 |  |
| 受 注 者 |  |
| 変更内容 | 区 分 | 設 計 金 額 | 請 負 金 額 | 支出負担行為額 | 備 考 |
|  | 変更前 |  |  |  |  |
|  | 変更後 |  |  |  |  |
|  | 変更後の工事完成期限 （増減日数） | 令和 年 月 日（ 日増）再着手後 日目 |
|  | 区 分 | 変 更 前 | 変 更 後 | 差 引 増 減 額 |
|  | 消費税額及び地方消費税額 |  |  |  |

様式28（別添１）

第　　　　号

令和　　年　　月　　日

（受注者）

様

高　知　県　知　事

工事請負契約の変更について（協議）

令和　　年　　月　　日付けであなたと請負契約を締結しました　　　　　　　　　　　工事（　　第　　号）は、次のとおり契約の一部を変更したいので協議します。

つきましては、異議のない場合は、別紙変更契約書を提出してください。

記

１　変更後の請負金額　　　　　　　　円（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額　　　　　　　円）

２　その増減額　　　　　　　　円（うち取引に係る消費税額及び地方消費税額　　　　　　　円）

３　変更後の工事完成期限（増減日数）　令和　　年　　月　　日（　　　　日増）

４　その他

注　１　変更契約書（案）を２部提出すること。

２　変更契約書提出期限は、協議書発送後10日以内（閉庁日を含む。）であること。

様式28（別添２）

第　　　号

令和　　年　　月　　日

（事業執行機関の長）

様

（契約締結機関の長）

工事変更設計の承認について（通知）

工事（　　　　　　第　　　　　号）の設計変更については、別冊設計書により下記のとおり施行することとし、契約することとなりました。

記

| 区 分 | 設 計 金 額 | 請 負 金 額 | 支出負担行為額 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 変更前 |  |  |  |  |
| 変更後 |  |  |  |  |
| 変更後の工事完成期限（増減日数） | 令和 年 月 日（ 日） 再着手後 日 |
| 区 分 | 変 更 前 | 変 更 後 | 差 引 増 減 額 |
| 消費税額及び地方消費税額 |  |  |  |

様式29

工事請負契約変更契約書（第　回）

令和　年　月　日付けで発注者高知県と受注者（受注者名）との間で締結し、令和　年　月　日付け及び令和　年　月　日付けで変更契約を締結した○○○○請負契約書（以下「原契約書」という。）の一部を次のように変更する契約を締結する。

（請負代金額の変更）

第１条　原契約書の請負代金額を　　　　　　円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　　　　　円）増額（減額）する。

※工期の変更が必要な場合に規定する。

不要な場合には記載せず、以下の条項番号を繰り上げる。

（契約期間の変更）

第２条　原契約書の契約期間「至令和　年　月　日まで」を「至令和　年　月　日まで」 に改める。

（設計書等の変更）

第３条　原契約書の別冊設計図書の一部を別添設計図書のとおり改める。

（契約の費用）

第４条　この契約に要する費用は、受注者の負担とする。

上記契約の締結を証するため、この契約書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自その１通を保有するものとする。

令和　　年　　月　　日

発　注　者　高知県

契約担当者　職氏名

受　注　者　住　所

氏　名

注１　下線部分は変更回数が複数になった場合に追記する。

２　変更金額に相当する収入印紙を貼り付けること。（減額の変更の場合は、200円の収入印紙）

様式30

検　査　調　書

令和　　　年　　　月　　　日

（検査命令者職氏名）

様

（検査職員職氏名）

下記のとおり、検査結果を報告します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事番号 | 第 号 |
| 工事場所 |  |
| 工期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 |
| 請負代金額 | ￥ |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 完成年月日 | 令和 年 月 日 |
| 受 注 者 |  |
| 受注者立会人 |  |
| 立会監督職員 |  |
| 検査年月日 | 令和 年 月 日 |
| 検査種別 | 完成検査 |
| 出来高金額 | ￥ |
| 出来高歩合 | ％（小数点第２位以下切り捨て） |
| 検査の方法 | 設計図書・技術管理資料・現地検測 |
| 合否の判定 |  |
| 所見 |  |

合格・不合格 と決定し、受注者に対して別紙の通知を行う。 令和 年 月 日 （検査命令者職氏名） 印

検査命令対照済　　印

様式31

令和　　　年　　　月　　　日

高知県知事　　　　様

（受注者）住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　印

工事完成通知書

下記の工事が完成したので通知します。

なお、完成検査合格決定と同時に完成物を引き渡します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事番号 | 第 号 |
| 工事場所 |  |
| 工 期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 |
| 請負代金額 | ￥ |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 完成年月日 | 令和 年 月 日 |

上記工事の完成検査を命じる。 令和 年 月 日 （検査職員職氏名） （検査命令者職氏名） 印

注　検査命令は、別途一括して処理できる。

様式32

第　　　号

令和　　年　　月　　日

（受注者）

様

高　知　県　知　事

完成検査合格通知書

下記工事は、検査の結果、合格と認められるので通知します。

なお、請求書は契約担当部署に直接提出してください。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事番号 | 第 号 |
| 工事場所 |  |
| 工 期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 |
| 請負代金額 | ￥ |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 検査年月日 | 令和 年 月 日 |
| 出来高金額 | ￥ |
| 引渡年月日 | 令和 年 月 日 |

様式32（別添１）

第　　　号

令和　　年　　月　　日

（受注者）

様

高　知　県　知　事

工事成績評定について（通知）

| 工 事 番 号 |  |
| --- | --- |
| 工 事 名 |  |
| 工 事 場 所 |  |
| 工 期 | 着 工 | 令和 年 月 日 |
|  | 完 成 | 令和 年 月 日 |
| 請 負 代 金 額 | ￥ |
| 契 約 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 検 査 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 出 来 高 金 額 | ￥ |
| 評 定 点 | 点 |
| ※ 項目別評定点は、別表１のとおり |

様式32（別添２）

別表　１

工事番号

項　目　別　評　定　点

| 評 価 項 目 | 細 別 | 評定点／満点 |
| --- | --- | --- |
| １．施工体制 | Ⅰ．施工体制一般 | ／ 3.3点 |
|  | Ⅱ．配置技術者 | ／ 4.1点 |
| ２．施工状況 | Ⅰ．施工管理 | ／ 13点 |
|  | Ⅱ．工程管理 | ／ 8.1点 |
|  | Ⅲ．安全対策 | ／ 8.8点 |
|  | Ⅳ．対外関係 | ／ 3.7点 |
| ３．出来形及び出来ばえ | Ⅰ．出来形 | ／14.9点 |
|  | Ⅱ．品質 | ／17.4点 |
|  | Ⅲ．出来ばえ | ／ 8.5点 |
| ４．工事特性 | Ⅰ．施工条件への対応 | ／ 7.3点 |
| ５．創意工夫 | Ⅰ．創意工夫 | ／ 5.7点 |
| ６．社会性等 | Ⅰ．地域への貢献等 | ／ 5.2点 |
| ７．法令遵守等 |  | （減点） |
| 評定点合計 | ／100.0点 |

様式32（別添３）

第　　　号

令和　　年　　月　　日

（事業執行機関の長）

様

（検査命令権者）

完成検査合格通知書

下記工事は、検査の結果、合格と認められるので通知します。

なお、受注者には別途通知しました。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事番号 | 第 号 |
| 工事場所 |  |
| 工 期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 |
| 請負代金額 | ￥ |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 検査年月日 | 令和 年 月 日 |
| 出来高金額 | ￥ |
| 引渡年月日 | 令和 年 月 日 |

様式33

第　　　　号

令和　　年　　月　　日

（受注者）

様

高　知　県　知　事

完成検査不合格通知書

下記工事は、検査の結果、不合格と認められるので通知します。

なお、不合格の修補等については、別途監督職員から通知します。

記

| 工事名 |  |
| --- | --- |
| 工事番号 | 第 号 |
| 工事場所 |  |
| 工 期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日 |
| 請負代金額 | ￥ |
| 契約年月日 | 令和 年 月 日 |
| 検査年月日 | 令和 年 月 日 |

様式33（別添）

第　　　　号

令和　　年　　月　　日

（事業執行機関の長）

様

（検査命令権者）

完成検査不合格通知について

別添通知（写し）のとおり、不合格の通知をしましたので、契約書等に基づき不適合な箇所の出来高及び修補等の調査、手直し工事の監督指導を行ってください。

様式34

繰　　越　　調　　書

| 決 裁 |
| --- |
| 工事番号 |  |
| 工事名 |  |
| 契約の相手方 |  |
| 契約年月日 |  |
| 契約金額 | 年度支払額 | 繰 越 額 |
|  | 前 払 金 | 部 分 払 額 |  |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
|  | 出 来 高 | 年度に要する工事日数 （完 成 期 限） |
|  | 請負出来形金額 | ％ |  |
|  | 円 |  | 日 （令和 年 月 日） |
| （繰越理由） |

様式35

| 回 議 書 |  |  | 分類記号 | 保存期間 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公報 | 不要 登載日 年 月 日 （増刷 部） | 施行注意 | 公文書記号番号 第 号 |
| 広報 |  |  | 公文書日付 年 月 日 |
| 開示 区分 | 開示 部分開示・非開示の理由 |  | 所 属 電話 起案者氏名 |
| 決 裁 | 合 議 | 起案日 令和 年 月 日 |
|  |  | 処理期限 令和 年 月 日 |
|  |  | 決裁日 年 月 日 |
|  |  | 発送日 年 月 日 |
|  |  | 浄書 | 校合 | 公印 |
|  |  | 発送種別 |
| 件 名 | ○○工事（ 第 号）の繰越施行について（伺） |
| このことについて、別添（案）を施行してよろしいか。 |

高　　　　　　知　　　　　　県

様式35（別添１）

別紙繰越調書に基づき、下記のとおり繰越施行することとしてよろしいか。

また、決裁後は次案施行してよろしいか。

記

| 工 事 番 号 |  |
| --- | --- |
| 工 事 名 |  |
| 受 注 者 |  |
| 請 負 金 額 | 令和 年度支払額 | 令和 年度への繰越額 | 完成期限 |
| 円 | 円 | 円 | 令和 年 月 日 |

様式35（別添２）

第　　　号

令和　　年　　月　　日

（受注者）

様

高　知　県　知　事

請負工事の繰越施行について（通知）

令和　　年　　月　　日付けであなたと請負契約を締結した

工事（　　　　　　　　　　　第　　　　号）は、

下記のとおり繰越施行することとしましたので変更契約書を提出すると同時に、前払金を受けているものについては、保証事業会社へ連絡のうえ、前払保証期限変更の手続をとってください。

なお、細部については担当課、事務所の指示を受けてください。

記

| 請 負 金 額 | 令和 年度支払額 | 令和 年度への繰越額 | 完 成 期 限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 令和 年 月 日 |

様式35（別添３）

第　　　号

令和　　年　　月　　日

（事業執行機関の長）

様

（契約締結機関の長）

請負工事の繰越施行について（通知）

令和　　年　　月　　日付けで　　　　　　　　　　　　　　　　と請負契約を締結しました

工事（　　　　　　　　　　　第　　　　号）は、下記のとおり繰越施行することとし、受注者には別途通知しました。

記

| 請 負 金 額 | 令和 年度支払額 | 令和 年度への繰越額 | 完 成 期 限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 令和 年 月 日 |

様式36

支　払　確　認　票

| 支出負担行為の相手方（〒 － ） | 工事名 工事番号 |
| --- | --- |
| 支 出 負 担 行 為 | 年 月 日 | 負 担 行 為 額 | 契 約 金 額 | 備 考 |
| 支払 区分 | 金 額 | 支 払 済 印 | 支払 区分 | 金 額 | 支 払 済 印 |

様式36（別添）

令和　　年　　月　　日

（事業執行機関の長）

様

（契約締結機関の長）

前　金　払

中間前金払

契約金額の　部　分　払　について

概　算　払

精　算　払

下記のとおり支払いをしました。

記

| 受 注 者 |  |
| --- | --- |
| 工 事 名 |  |
| 工 事 番 号 | 第 号 |
| 支払額 | 円 | 費 目 |  | 受注者払 |

# Text boxes

監理技術者資格者証写し貼り付け欄

監理技術者資格者証写し貼り付け欄

監理技術者資格者証写し貼り付け欄