記 載 例

集約化実施計画書

自 平成○○年○○月○○日

至 平成○○年○○月○○日

平成２２年○月○日

○○○事業体

１ 集約化実施区域の範囲

集約化実施区域は以下のとおりとする

|  | 所 在 地 | 林 小 班 | 面 積 | 図面番号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○○実施区域 | ○○町字××地内 | 35、36、・・ | 120ha | ① |
| △△実施区域 | ○○町字△△地内 | 42、43、・・ | 100ha | ② |
| □□実施区域 | ○○町字△×地内 | 58、59、・・ | 30ha | ③ |
| 合 計 | 250ha |  |

区域の範囲 別図のとおり (国土地理院1/25,000地勢図相当の図面に図示)

（1/5,000の森林基本図、森林GIS図面の使用も可）

２ 作業箇所及び内容

別紙のとおり

３ 作業システム・路網整備の目標

ハーベスタ、フォワーダの導入により作業の効率化を図ることとし、地域の標準的な生産性より○○％程度生産性を上昇させることを目標とする。これらの機械が導入されるまでの間については、路網整備を先行させるとともに、既存の林内作業車やクレーン付きトラックの最大限の有効活用を図ることとする。

また、作業を実施する区域において、ヘクタール当たり○○ｍ程度の高密度作業路網を整備することを目標とする。

(参考)

現行の高性能林業機械の保有状況、路網密度

| 保有機械 | 台数 | 作業システム | 生産性等 | 路網密度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| スイングヤーダ プロセッサ | 1 1 | チェンソー → スイングヤーダ → プロセッサ | 4.2m3/人日 | 10m/ha |

４ 集約化施業、低コスト路網整備、低コスト施業等に係る技術者の養成に      関する事項

① 森林所有者への施業実施の透明性の確保等を図るため、間伐等の施業　　 経費や木材販売等の収支見積もり等のわかりやすい森林施業プランを     提示することができる技術者(森林施業プランナー等)を配置するため　　 、各種研修会へ職員を参加させるなどし当面○人の養成を目指す。

② 低コスト林業生産に必要な路網開設技術や高性能林業機械技術を有する技術者を養成するため、各種技術講習会等へ職員を参加させるなど　し当面路網開設技術者○人、高性能林業機械オペレーター○人の養成　を目指す。

５ 森林所有者への働きかけに関する事項

当該計画に計上した間伐等の森林施業実施予定箇所から、一体的に作業を行うことにより効率化な施業が図られ、かつ安定的な事業量の確保が期待できる森林施業のまとまりを計画期間の各年度ごとに設定し、当該森林所有者に対して透明性のある施業の働きかけ(施業提案等)を積極的に実施し、施業の受委託契約の締結を進め団地的な作業を可能とするまとまりを確保することとする。

なお、森林境界が明確化が必要な集約化団地については、あらかじめ境界明確化を進める等の取組を行う。

６ 木材供給に関する事項

間伐材等の安定供給のため、○○県国産材安定供給協議会への木材供給量に関する情報提供、○○地域木材市場等との連携等を通じ、年間木材供給量○○○○ｍ3以上を目標に取り組むこととする。

７ ○○町集約化推進計画の遵守・報告

○○町集約化推進計画に則って作業の効率化、路網整備の推進、森林所有者への集約化施業の働きかけ、木材の安定供給を実施するとともに、それらの実施状況について毎年度○○町林務担当部局に対して報告を行うこととする。

別　紙

(作業箇所及び内容)

（１） 間　伐

| 所 在 地 | 間伐を実施する森林現況 | 間伐の内容 | 路 網 現 況 | 施 業 時 期 | 図面 番号 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市町村 | 字(大字)又は林班 | 地番又は 林小班 | 面 積 (ha) | 樹種又は 林相 | 林 齢 | 適 用 | 間 伐 方 法 | 間伐材積 (ｍ3) |  |  |  |  |
| ○○町 | ５５林班 | イ小班 | 10.00 | ス ギ 単 層 | 35 |  | 搬 出 | 500 | 12m/ha | H23 | ① | 加速化事業 |
| 計 | ○○○ |  |  |  |  | ○○○ |  |  |  |  |

（２） その他間伐以外の施業(主伐等)

| 所 在 地 | 間伐を実施する森林現況 | 施業の内容 | 路 網 現 況 | 施 業 時 期 | 図面 番号 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市町村 | 字(大字)又は林班 | 地番又は 林小班 | 面 積 (ha) | 樹種又は 林相 | 林 齢 | 適 用 | 施 業 方 法 | 間伐材積 (ｍ3) |  |  |  |  |
| ○○町 | ６０林班 | ハ小班 | 8.00 | ス ギ 単 層 | 70 |  | 誘導伐 | 1,000 | 28m/ha | H24 | ③ | 森林整備事業 |
| 計 | ○○○ |  |  |  |  | ○○○ |  |  |  |  |

（３） 造　林

| 所 在 地 | 造 林 の 内 容 | 図面 番号 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市町村 | 字(大字)又は林班 | 地番又は 林小班 | 面 積 (ha) | 植栽時期 | 植栽樹種 | 植栽本数 |  |  |
| ○○町 | ４８林班 | キ小班 | 8.00 | H23 | ヒノキ | 24,000 | ⑦ | 市町村単独事業 |
| 計 | ○○○ |  |  |  |  |  |

（４） 路網整備

| 起 点 | 終 点 | 路線名 | 路網整備の内容 | 図面 番号 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市町村 | 字(大字)又は林班 | 地番又は 林小班 | 市町村 | 字(大字) 又は林班 | 地番又は 林小班 |  | 開 設 延 長 (m) | 幅 員 (m) | 開 設 時 期 |  |  |
| ○○町 | ６１林班 | ヒ小班 | ○○町 | ６５林班 | ロ小班 | ○△□ | 800 | 3.0 | H24 | ② | 都道府県単独事業 |
|  | ○路線 | ○○○ |  |  |  |  |

（５） 境界明確化

| 所 在 地 | 明 確 化 の 内 容 | 図面 番号 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市町村 | 字(大字)又は林班 | 地番又は 林小班 | 面 積 (ha) | うち 明確化面積 | 時 期 | 適 用 |  |  |
| ○○町 | ２２林班 | ト小班 | 8.00 | 5.00 | H22 | 人証 ＧＰＳ | ⑧ | 加速化事業 |
| 計 | ○○○ |  |  |  |  |  |